KẾ HOẠCH CODE VÀ KIỂM THỬ TRONG 3 TUẦN

NHÓM 13

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng tìm kiếm và ghép bạn cùng thuê trọ theo tiêu chí (Roommate Matching Hub)

Nhóm thực hiện: Nhóm 13

| STT | Họ và tên sinh viên | MSSV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Quốc Huy | 24110226 |
| 2 | Trần Quang Huy | 24110228 |
| 3 | Phan Tiến Đạt | 24110195 |

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Trần Thi Văn

Thời gian thực hiện: 03 tuần

Ngày bắt đầu: 21/09/2026

Ngày kết thúc: 11/10/2026

# Mục tiêu và nguyên tắc thực hiện

Hoàn thiện các phân hệ cốt lõi trên backend Spring Boot và frontend Flutter, ưu tiên luồng có giá trị nghiệp vụ cao.

Tích hợp xuyên suốt từ giao diện, REST API đến MySQL; loại bỏ dữ liệu giả trong các luồng được nghiệm thu.

Thiết lập bằng chứng kiểm thử có thể lặp lại: unit test, integration test, widget test, kiểm thử API và kiểm thử hồi quy.

Mỗi hạng mục chỉ được xem là đạt khi mã nguồn đã được review, test liên quan vượt qua và không còn lỗi Critical/Major mở.

# Tuần 1  Hoàn thiện code và tích hợp nền tảng

Thời gian: 21/09/2026 - 27/09/2026

| Hạng mục | Nhiệm vụ cần thực hiện | Phụ trách | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn hóa phạm vi | Đối chiếu task, API, schema và luồng UI hiện có. Chốt backlog ưu tiên và tiêu chí Done cho từng module. | Cả nhóm | Backlog tuần; ma trận module - API - dữ liệu | Không còn task trùng, thiếu chủ sở hữu hoặc thiếu tiêu chí nghiệm thu. |
| Hồ sơ và quản trị | Hoàn thiện API tiêu chí, hồ sơ và quản trị. Kết nối Survey, Profile và Admin Dashboard với backend thật. | Phạm Quốc Huy | Luồng Preference/Profile/Admin hoạt động; test theo module | Validation đầy đủ; phân quyền đúng; dữ liệu đọc/ghi nhất quán. |
| Xác thực và Matching | Củng cố đăng ký, đăng nhập, JWT và xử lý phiên. Hoàn thiện thuật toán Matching và Discovery Feed. | Trần Quang Huy | Auth/JWT và Matching Engine tích hợp với Flutter | Token hết hạn được xử lý; điểm Matching đúng bộ tiêu chí; không lộ dữ liệu riêng tư. |
| Phòng trọ và kết nối | Hoàn thiện RoomPost, MatchRequest và lịch hẹn. Đồng bộ migration, khóa ngoại và dữ liệu mẫu. | Phan Tiến Đạt | Luồng đăng phòng, ghép đôi và lịch hẹn; migration SQL | Double Opt-in đúng trạng thái; lịch hẹn hợp lệ; schema nạp mới không lỗi. |
| Tích hợp E2E vòng 1 | Ghép các module trên nhánh tích hợp. Chạy smoke test các luồng cốt lõi và ghi nhận lỗi. | Cả nhóm; Tiến Đạt lead QA | Bản tích hợp chạy được; danh sách lỗi có mức độ và người xử lý | Các luồng Auth - Survey - Matching - Kết nối - Phòng chạy xuyên suốt. |

Kết quả thực tế và nhận xét của GVHD: ........................................................................................................................

# Tuần 2  Kiểm thử hệ thống và sửa lỗi

Thời gian: 28/09/2026 - 04/10/2026

| Hạng mục | Nhiệm vụ cần thực hiện | Phụ trách | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử backend | Bổ sung JUnit 5 và Mockito cho service/controller. Chạy integration test với cấu hình CSDL kiểm thử độc lập. | Cả nhóm theo module | Bộ test Auth, Matching, Preference, Admin, RoomPost, MatchRequest | Lệnh .\mvnw.cmd test vượt qua; test bao phủ cả đường thành công và lỗi chính. |
| Kiểm thử frontend | Bổ sung unit/widget test cho state, model, service và màn hình. Kiểm tra validation, loading, empty và error state. | Quang Huy lead; cả nhóm | Bộ Flutter test theo từng phân hệ | flutter analyze không còn lỗi; flutter test vượt qua; không có overflow ở kích thước mục tiêu. |
| Kiểm thử API và bảo mật | Kiểm tra mã trạng thái, payload, phân quyền và dữ liệu biên. Thử JWT sai/hết hạn, truy cập trái quyền và đầu vào không hợp lệ. | Quang Huy và Quốc Huy | Collection/kịch bản API; biên bản lỗi bảo mật và validation | API trả mã lỗi nhất quán; endpoint quản trị bị chặn với tài khoản thường. |
| Quản lý và sửa lỗi | Lập bug tracker với bước tái hiện, severity, owner và trạng thái. Ưu tiên sửa Critical/Major trước Minor. | Tiến Đạt lead QA; cả nhóm | Bug tracker và các bản sửa có test hồi quy | 0 Critical mở; 0 Major mở trước khi kết thúc tuần. |
| Kiểm tra dữ liệu | Kiểm tra constraint, cascade, dữ liệu mồ côi và migration lặp lại. Chuẩn hóa seed data phục vụ demo và kiểm thử. | Phan Tiến Đạt | Script schema/migration/seed đã kiểm chứng | Khởi tạo CSDL sạch thành công; dữ liệu mẫu đủ cho mọi luồng demo. |

Kết quả thực tế và nhận xét của GVHD: ........................................................................................................................

# Tuần 3  Hồi quy, nghiệm thu và đóng gói

Thời gian: 05/10/2026 - 11/10/2026

| Hạng mục | Nhiệm vụ cần thực hiện | Phụ trách | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hồi quy toàn hệ thống | Chạy lại toàn bộ backend test và Flutter test. Kiểm tra Android và Web trên dữ liệu khởi tạo mới. | Cả nhóm; Tiến Đạt lead QA | Báo cáo regression và danh sách kết quả theo môi trường | Tất cả test bắt buộc vượt qua; không tái xuất hiện lỗi đã đóng. |
| Nghiệm thu nghiệp vụ | Đối chiếu các luồng cốt lõi với yêu cầu chức năng. Thực hiện UAT theo vai trò User và Admin. | Quốc Huy lead BA; cả nhóm | Ma trận yêu cầu - test case - kết quả | Các yêu cầu ưu tiên cao có bằng chứng kiểm thử và kết quả mong đợi rõ ràng. |
| Ổn định và an toàn | Đo thời gian phản hồi các API chính ở mức smoke test. Rà soát secret, log nhạy cảm, quyền truy cập và thông tin liên hệ. | Quang Huy | Biên bản kiểm tra hiệu năng nhẹ và bảo mật | Không commit secret; thông tin liên hệ chỉ mở sau Double Opt-in; API chính phản hồi ổn định. |
| Hoàn thiện tài liệu | Cập nhật hướng dẫn cài đặt, sử dụng và kiểm thử. Tổng hợp kết quả test, ảnh minh họa và giới hạn còn lại. | Phạm Quốc Huy | User Guide; Test Report; nội dung báo cáo và slide cập nhật | Tài liệu thống nhất với phiên bản code bàn giao, không còn placeholder quan trọng. |
| Đóng gói và tổng duyệt | Build bản phát hành, nạp dữ liệu demo và chạy kịch bản trình bày. Review cuối, tạo PR và kiểm tra gói nộp. | Cả nhóm | APK/Web build; gói source, CSDL, tài liệu và kịch bản demo | Build thành công; demo chạy liền mạch; gói nộp đủ thành phần và truy vết được phiên bản. |

Kết quả thực tế và nhận xét của GVHD: ........................................................................................................................

# Tiêu chí hoàn thành chung

Backend: chạy .\mvnw.cmd test thành công và các test tập trung của module thay đổi đều đạt.

Frontend: flutter analyze không báo lỗi và flutter test thành công.

Chất lượng: không còn lỗi Critical/Major; lỗi Minor còn lại phải có mô tả, người phụ trách và kế hoạch xử lý.

Bàn giao: mã nguồn, script CSDL, tài liệu và bản build cùng phản ánh một phiên bản đã được tổng duyệt.

Xác nhận của GVHD: ............................................................................................................................